Załącznik nr 3 do SWZ

UMOWA - projekt

Nr …………………………

zawarta w Kleszczewie, w dniu ………………………….. 2025 r.,

pomiędzy:

Gminą Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, NIP 7773157115,

reprezentowaną przez:

Pana Bogdana Kemnitza – Wójta Gminy Kleszczewo

zwaną dalej ,,Zamawiającym”

przy kontrasygnacie:

Pani Agaty Kaczmarek  - Skarbnika Gminy

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

[………………………………………………………………………………………..]

reprezentowanym przez:

[…………………………………………………………………………………………]

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda pojedynczo „Stroną”

o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

- Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach Projektu: Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo, Część II –  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gowarzewo, Tulce, Szewce i Komorniki, gm. Kleszczewo”, o nr ZP.271.30.2024 Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Gowarzewo, Tulce, Szewce i Komorniki, gm. Kleszczewo” będącego częścią projektu „Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo” („Zadanie inwestycyjne”), zwanego dalej „Nadzorem” lub „NI”.

§ 2.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określają:

- niniejsza Umowa;

- udzielone w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiedzi na zapytania wykonawców;

- SWZ, w tym OPZ w wersjach uwzględniających wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone w toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- postanowienia Umowy z Wykonawcą robót budowlanych wraz z załącznikami;

- oferta Wykonawcy,

- postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot niniejszego zamówienia z zachowaniem należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli nad Wykonawcą robót budowlanych w zakresie zgodności wykonywanych przez niego robót budowlanych z wymogami Zamawiającego, w tym w szczególności zgodności z postanowieniami dokumentacji projektowej, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.: „prawo budowlane” lub „Prawo budowlane” lub „Prawo Budowlane”), zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca obowiązany jest do powołania zespołu Nadzoru Inwestorskiego, który kierowany jest przez Kierownika Nadzoru Inwestorskiego (także: „Kierownik NI”) w osobie: _______________ . W skład Nadzoru Inwestorskiego wchodzi:

- _________________________, pełniący funkcję Inspektora Nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- _________________________, pełniący funkcję Inspektora Nadzoru robót w specjalności inżynieryjnej drogowej,

- _________________________, pełniący funkcję Inspektora Nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Oprócz osób wskazanych w ust. 4 powyżej zamówienie będzie realizowane przez następujące osoby:

- _________________________, pełniący funkcję _____________________,

- _________________________, pełniący funkcję _____________________,

- W przypadku zaistnienia konieczności zmiany osoby Kierownika Nadzoru Inwestorskiego lub innej osoby wskazanej w ust. 4 lub 5 powyżej, zmiana taka może nastąpić na zasadach modyfikacji umowy. Zamawiający odrzuci propozycję zmiany kadrowej w zakresie osób wskazanych w ust. 4 powyżej, w przypadku zaproponowania osoby, która nie spełnia minimalnych wymogów określonych w SWZ (w szczególności w zakresie kwalifikacji lub doświadczenia) i/lub dysponuje gorszym doświadczeniem od osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby winna być dokonana również wpisem do Dziennika Budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego.

- Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym, uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w uzasadnionej ocenie Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, jeżeli Wykonawca nie wykaże, że skierowane zarzuty są bezzasadne i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji przedmiotu umowy, osoby innej niż wskazana w ust. 4 lub 5 stanowi naruszenie warunków realizacji umowy.

- Wykonawca nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, jak również wykonywać swoich czynności, w tym wydawać Wykonawcy robót budowlanych poleceń/zaleceń wykraczających poza zakres zobowiązania wynikającego z Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

- W ramach zamówienia obowiązkami Zamawiającego pozostaje w szczególności:

- kontrola pracy Nadzoru Inwestorskiego („NI”) w zakresie wypełniania ciążących na nim obowiązków,

- zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na zasadach i w sposób opisany w umowie,

- dostarczenie Nadzorowi Inwestorskiemu (po podpisaniu umowy) w formie elektronicznej i/lub formie tradycyjnej dokumentów:

- umowy na roboty budowlane („Umowy z Wykonawcą robót budowlanych”),

- oferty Wykonawcy robót budowlanych,

- innych będących w jego posiadaniu dokumentów mających wpływ na realizację Umowy z Wykonawcą robót budowlanych i niniejszej umowy.

- współdziałanie z Nadzorem Inwestorskim, w tym w razie potrzeby, udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- rozpatrywanie wniosków Nadzoru Inwestorskiego.

§ 3.

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego

- Zamawiający wyznacza jako osobę/osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

- _________________________

- _________________________.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ww. osoby/osób. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 4.

Termin realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się sprawować kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 1 do czasu faktycznego zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych, rozliczenia końcowego Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, (przewidywany czas realizacji obowiązków przez Wykonawcę wynosi 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy z Wykonawcą robót budowlanych), a także wspierać działania Zamawiającego (w tym poprzez doradztwo) związane z należytym wykonaniem i rozliczeniem, w zakresie zobowiązań wynikających z Umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania niniejszej umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu otrzymanym od Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż w ciągu trzech dni od jego otrzymania i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Przedmiot Umowy będzie Wykonywany stosownie do terminów realizacji elementów i całości robót przewidzianych w ramach Zadania inwestycyjnego.

- Termin realizacji, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie w zależności 
od rzeczywistego terminu prac realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, realizowanych w ramach Zadania inwestycyjnego, o którym mowa 
w § 1 ust. 1 stosownie do czasu realizacji tych prac.

- Okres realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 może ulec skróceniu w przypadku rozwiązania Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, szybszym niż przewidywaną realizacją Zadania inwestycyjnego lub w innych przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wydłużenie okresu realizacji usługi spowodowane wydłużeniem realizacji Zadania inwestycyjnego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Nadzór Inwestorski nastąpi w formie pisemnej i nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ani dokonania dodatkowej waloryzacji wynagrodzenia (obowiązuje wysokość wynagrodzenia według dotychczasowego sposobu jego ustalenia), a Zamawiający ma prawo dochodzenia wszelkich poniesionych kosztów oraz utraconych korzyści związanych z tym wydłużeniem.

§ 5.

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi:

netto 		………………………………	zł

podatek VAT (%) 	………………………………

brutto 		………………………………	zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ma charakter ryczałtowy, niezależnie od postanowienia ust. 3 poniżej.

- Przewiduje się wypłatę 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w dwunastu równych transzach, w oparciu o faktury częściowe wystawiane przez Wykonawcę. Pierwsza faktura zostanie wystawiona w miesiącu następującym po miesiącu w którym rozpoczęto realizację obowiązków przewidzianych dla nadzoru inwestorskiego.

- Wysokość każdej transzy płatności, o której mowa w ust. 3 powyżej, wynosi … zł netto, … zł brutto.

- Jeżeli:

  - zamówienie zostanie zrealizowane w całości, ale w okresie krótszym niż 12 miesięcy, Wykonawca wystawi fakturę końcową w wysokości odpowiadającej pozostałej części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej,

  - zamówienie zostanie przerwane, w tym w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych, wstrzymaniu ulega również wystawianie faktur przez Wykonawcę,

  - zamówienie będzie realizowane przez okres przekraczający 12 miesięcy, wykonawca nie będzie wystawiał faktur częściowych i wystawi jedynie fakturę końcową (po zakończeniu realizacji zamówienia).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy, poczynione w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany kwoty, określonej w ust. 1.

- Wzrost wartości robót nadzorowanych w ramach realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem możliwości zmiany umowy w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie w szczególności z tytułu:

- pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za prace w godzinach nadliczbowych,

- zatrudnienia dodatkowych osób celem wykonania przedmiotu Umowy,

- Kwoty należnego Wykonawcy wynagrodzenia podlegać będą waloryzacji na zasadach określonych w ust. 10-14.

- Waloryzacja rozpoczyna się i będzie dotyczyć jedynie nadzoru  nad robotami realizowanymi od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu w którym upłynie 6 miesięczny okres liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usług. Kolejne waloryzacje mogą zostać przeprowadzone po upływie kolejnych 6 miesięcy liczonych od dnia po upływie okresu poprzednich 6 miesięcy.

- Waloryzacja polega na zmianie wysokości wynagrodzenia ze skutkiem następujących po upływie właściwego okresu, o którym mowa w ust. 11.

- Strona, która wnosi o waloryzację wynagrodzenia umownego zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia, wskazującego:

  - jakie ceny i koszty związane z realizacją umowy wzrosły w stosunku do cen i kosztów z daty złożenia oferty lub zawarcia umowy wraz z odniesieniem się do relewantnych źródeł, w szczególności komunikatów Prezesa GUS na temat wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych,

  - dlaczego i w jaki sposób, ww. zmiana wpływa na koszt realizacji Umowy,

  - kwoty, o jaką zmienił się koszt wykonania umowy, w związku ze zmianą cen i kosztów związanych z realizacją umowy wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji, każda ze Stron może żądać uzupełnienia, poprawienia informacji przedstawionych przez drugą Stronę wnioskującą o zmianę wynagrodzenia wynikającą z jego waloryzacji.

- Maksymalny poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany na podstawie ust. 10 – 13 powyżej nie przekroczy 5% wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy (w brzmieniu pierwotnym).

- Kwota wskazana w § 5 ust. 1, a w konsekwencji w § 5 ust. 2 ulega proporcjonalnej modyfikacji w przypadku waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 P.z.p. oraz postanowieniami ust. 10 - 13 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy i odpowiednio podwykonawca dalszemu podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy podwykonawstwa wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, lub podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej Umowy wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6.

Rozliczenie prac

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się:

  - fakturami częściowymi, wystawianymi stosownie do postanowień §5 ust. 3 i 4 umowy. Każdorazowo podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie zaakceptowany przez Zamawiającego Raport Miesięczny,

  - fakturą końcową, wystawianą, po odbiorze końcowym Zadania inwestycyjnego, na podstawie zaakceptowanego Raportu Końcowego.

- Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności należnego mu wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. „split payment”, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1751.

- Wykonawca jest uprawniony do przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym.

§ 7.

Wypowiedzenie umowy

- Niezależnie od podstaw wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, jeżeli:

- Wykonawca nie przystąpił do realizacji pełnienia nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego (opóźnienie powyżej 3 dni), 
po wyznaczeniu terminu rozpoczęcia świadczenia usług przez Zamawiającego;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Umowy                            i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;

- Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania Umowy inne osoby niż wskazane w Umowie lub wskazane w Umowie, ale nie posiadające wymaganego w dokumentach zamówienia lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa doświadczenia, kwalifikacji, uprawnień;

- Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie realizuje czynności nadzoru inwestorskiego, jednakże wypowiedzenie z tej przyczyny uzależnione jest od wezwania Wykonawcy 
do zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;

- nie zawarcia/wygaśnięcia Umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór inwestorski 
ma być sprawowany.

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę z przyczyn wskazanych w ust. 1 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających wypowiedzenie, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może wypowiedzieć Umowę, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie.

- Wypowiedzenie może nastąpić w trybie natychmiastowym lub z wyznaczeniem terminu wywoływania skutku rozwiązującego nie dłuższego niż 3 miesiące od dnia otrzymania wypowiedzenia.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% ceny ofertowej brutto, tj. ………………………………… zł (słownie:…………………………………………………………………………………).

- W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie …………………………………………………………………………… ważnej do …………………….

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy zmianie ulegnie termin końcowy wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się dostosować terminy obowiązywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu wykonania Umowy.

- Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie wynikającym z art. 453 ust. 1 P.z.p., liczonym od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego Raportu Końcowego. Pozostałe 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone na zasadach wynikających z art. 453 ust. 2-3 P.z.p. w terminie liczonym od dnia upływu okresu gwarancyjnego, w ramach gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w ramach niniejszej Umowy.

§ 9.

Kary umowne

      - W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy/jej wypowiedzenia strona, która ponosi winę za odstąpienie/wypowiedzenia, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Kara nie obowiązuje Zamawiającego, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. art. 456 ust. 1 P.z.p.

      - Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

- za nieterminowe dokonywanie odbiorów częściowych robót/ewentualnych innych odbiorów przewidzianych w Umowie z Wykonawcą robót budowlanych i/lub prób i/lub testów, z winy Wykonawcy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego/ostatecznego z winy Wykonawcy - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego z winy Wykonawcy - w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za niedokonanie wpisu do Dziennika Budowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony brak wpisu;

- jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika NI lub członków NI, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego– w wysokości 500,00 zł za każdy dzień wykonywania czynności przez osobę niezaakceptowaną przez Zamawiającego;

- za każdy dzień przerwy w realizacji robót wykonawcy robót budowlanych, spowodowany niewywiązaniem się przez Wykonawcę z terminów/obowiązków określonych w zapisach OPZ lub niniejszej Umowy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień przerwy;

- za brak zajęcia stanowiska w sprawie zgłaszanych roszczeń w terminie 2 dni od ich zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

- za brak weryfikacji i zatwierdzenia/odrzucenia z winy Nadzoru Inwestorskiego dokumentów materiałowych w terminie do 3 dni od daty przekazania przez wykonawcę robót budowlanych – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki;

- za brak polecenia usunięcia wad i usterek w wykonywanych robotach – w wysokości  
1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- za brak polecenia usunięcia nieprawidłowości w wyniesionej w teren czasowej organizacji ruchu – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- w przypadku niedokonania przez Wykonawcę zmiany wynagrodzenia podwykonawcy  w sytuacji określonej w art. 439 ust. 5 ustawy P.z.p, w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, od dnia w którym upłynie 14 dni od dnia dokonania przez Strony pierwszej i każdej kolejnej waloryzacji wynagrodzenia.

- Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, do pełnej wysokości poniesionej szkody              i utraconych korzyści.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary od wierzytelności należnej Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego  z pozostałych środków prawnych określonych niniejszą Umową lub wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 10.

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość wynagrodzenia wynikającego z § 5 ust. 1 (w brzmieniu pierwotnym).

- Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu, na każde jego żądanie, aktualne polisy lub dowody regularnego opłacania składek ubezpieczeniowych. Brak takiego okazania uważany będzie za nieposiadanie polisy i skutkować może zawarciem umów ubezpieczenia lub opłaceniem zaległych składek ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia                     z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11.

Zmiany w umowie

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach określonych w niniejszej Umowie oraz, jak niżej, mogących obejmować w szczególności zmianę terminu wykonania Umowy, sposobu i/lub zakresu świadczenia, zmiany w organizacji wykonywania Umowy, w następujących sytuacjach:

- wystąpienia okoliczności lub zdarzeń takich jak siła wyższa, rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli stron, w tym również wyjątkowo niesprzyjające warunki pogodowe, uniemożliwiające terminowe wykonanie Umowy i/lub Umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- konieczności wykonania lub potrzeby wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, w szczególności o czas niezbędny do ich wykonania,

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu niniejszej Umowy i/lub Umowy z Wykonawcą robót budowlanych przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

- wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, etc.) oraz warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych,

- wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron niniejszej Umowy i/lub Umowy z Wykonawcą robót budowlanych związanych z koniecznością zmiany ww./ umowy/umów,

- wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej Umowy i/lub Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:

  - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, etc.,

  - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, etc., na skutek błędów w dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej,

  - wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego,

  - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu niniejszej Umowy i/lub Umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

  - konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych nie wyartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania niniejszej Umowy i/lub Umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. opadów (deszczu, gradu, śniegu), niskich temperatur uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej Umową z Wykonawcą robót budowlanych, normami, lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca robót budowlanych ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne niż Wykonawca robót budowlanych podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpienia okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego np. konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie jakim okoliczności te miały lub będą miały wpływ na zakończenie robót budowlanych i niniejszej Umowy,

- zmian w dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

- gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwości przystąpienia do wykonania lub kontynuowania niniejszego zamówienia i/lub zamówienia wynikającego z Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, w terminie przewidzianym przez Zamawiającego,

- okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będących następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót i terminu/terminów wynikających z niniejszej Umowy,

- jeżeli Wykonawca i/lub Wykonawca robót budowlanych złoży wniosek o skrócenie terminu wykonywania odpowiednio niniejszej Umowy/Umowy z Wykonawcą robót budowlanych,

- zmian technologicznych, w zakresie ich wpływu na wykonanie Umowy z Wykonawcą Robót budowlanych i niniejszej Umowy, a w szczególności:

  - niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub istotną zmianą specyfiki/składu/charakteru tych materiałów lub urządzeń,

  - pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji/typu/specyfiki i/lub ich tańszych, równoważnych lub porównywalnych zamienników, pozwalających na zaoszczędzenie/obniżenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy z Wykonawcą robót budowlanych i/lub z Wykonawcą w ramach niniejszej Umowy,

  - pojawienia się nowszej i/lub efektywniejszej technologii wykonywania przedmiotu zamówienia udzielonego Wykonawcy robót budowlanych pozwalających na zaoszczędzenie czasu realizacji, kosztu/ów, w tym także przyszłych kosztów eksploatacji ww. przedmiotu umowy,

  - konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań projektowych/technicznych/technologicznych niż wskazane lub wynikające z oferty Wykonawcy robót budowlanych, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

  - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, itp.), skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy z Wykonawcą robót budowlanych przy dotychczasowych założeniach technologicznych,

  - konieczności zrealizowania projektu, przy zastosowaniu innych rozwiązań projektowych, technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, na wniosek jednej ze stron Umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub niniejszej Umowy, w tym w zakresie modyfikacji terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub ich kolejności. W przypadku, gdy zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego będzie miała wpływ na realizację postanowień Umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub z Wykonawcą w ramach niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmierzającym do uzyskania zgodności zapisów umowy z harmonogramem rzeczowo – finansowym, w tym Zamawiający jest uprawniony do zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy,

- zmiany zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług lub robót przez Wykonawcę robót budowlanych, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego,

- innych zmian w Umowie z Wykonawcą robót budowlanych wymagających zmiany niniejszej Umowy, a w szczególności zmian koniecznych lub uzasadnionych, związanych z okolicznościami lub zdarzeniami charakterystycznymi dla procesu budowlanego i/lub specyfiki Zadania inwestycyjnego.

W przypadku, gdy zmiana Umowy z Wykonawcą jest uzależniona lub związana z modyfikacją Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, zmiana nastąpi w zakresie odpowiednio dostosowanym do przedmiotu i specyfiki niniejszego zamówienia.

- Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy poprzez:

- zmianę osób wymienionych w §2 ust. 4 lub 5 umowy, przy czym zmiana osób o których mowa w §2 ust. 4 może nastąpić wyłącznie na osoby, które legitymują się nie gorszymi uprawnieniami, doświadczeniem i innymi atrybutami określonymi dokumentami zamówienia, niż osoby wskazane na etapie ubiegania się o zamówienie (celem spełnienia kryteriów kwalifikacji lub kryteriów oceny ofert). Zmiana w zakresie osób wskazanych w §2 ust. 5 umowy nie może kolidować z postanowieniem §2 ust. 4 umowy, w szczególności poprzez wprowadzenie osób, które faktycznie zastąpią osoby wskazanej w postanowieniu §2 ust. 4 umowy,

- nabycie od Wykonawcy usług dodatkowych świadczonych w okresie gwarancyjnym zapewnianym przez Wykonawcę robót budowlanych, w szczególności polegających na uczestniczeniu w odbiorach pogwarancyjnych. Wartość zamówień dodatkowych nie przekroczy 25% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy (w brzmieniu pierwotnym),

- nabycie od Wykonawcy usług dodatkowych świadczonych w okresie obowiązywania umowy, w związku ze zwiększeniem zakresu zamówienia na roboty budowlane nad którymi nadzór stanowi przedmiot niniejszej umowy. Wartość zamówień dodatkowych nie przekroczy 10% wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy (w brzmieniu pierwotnym),

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1)	zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego,

2)	zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)	zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

4)   zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK),

- na zasadach i w sposób określony w ust. 4 – 14, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2 - 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad gromadzenia                                                   i wysokości wpłat do PPK.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadająca udokumentowanej sumie wzrostu kosztów realizacji zamówienia w związku z koniecznością dokonywania przez Wykonawcę wpłat do PPK.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 3 każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 2 - pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub

2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3.

3) pisemne zestawienie wysokości wpłat dokonanych do PPK

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 11 pkt 2.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji. W takim przypadku postanowienia ust. 11 - 13 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

Informacje poufne

- Wszystkie informacje i dokumenty (z wyłączeniem informacji opisanych w ust. 2) uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

- informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako dokumenty o klauzuli poufne, zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2023 nr 756 ze zm.).

- informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako dokumenty o klauzuli poufne, zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne  w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 632).

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy.

- Informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 13.

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

- Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ osoby upoważnione do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego/osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy/przedstawiciel wykonawcy uprawniony do podejmowania decyzji dotyczących przedmiotu umowy/kierownik budowy/osoby zatrudnione, których wymaga Zamawiający.

- Administratorem danych osobowych jest: Urząd Gminy Kleszczewo w osobie Wójta Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, mail: urzad@kleszczewo.pl, tel.: 061 817 60 17.

- W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kleszczewo.pl oraz na adres siedziby: 63-005 Kleszczewo przy ul. Poznańska 4.

- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1 P.z.p.. Dane podane w umowie przetwarzane będą w celu jej zawarcia i wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 76 ustawy P.z.p. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy P.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Osoby, których dane są przetwarzane posiadają:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do własnych danych osobowych;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania własnych danych osobowych;

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

- Nie przysługuje:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Obowiązek podania własnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy P.z.p.

- Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej

- Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

- Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają, iż ich przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia.

§ 14

Prawa autorskie

W ramach określonego niniejszą umową wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Nadzór Inwestorski:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: opracowania, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w punkcie 1 i 2, następuje:

  - z chwilą faktycznego wydania Zamawiającemu poszczególnych utworów składających się na dany etap lub przedmiot Umowy, oraz

  - bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

      - użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

      - utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

      - zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

      - wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,       w tym do Internetu,

      - wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

      - nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

      - nadawanie za pośrednictwem satelity,

      - reemisja,

      - wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

      - wykorzystanie w utworach multimedialnych,

      - wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych 
i reklamy,

      - wprowadzanie zmian, skrótów,

      - sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

      - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- W ramach określonego w Umowie wynagrodzenia Nadzór Inwestorski zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zgodę na zmiany opracowań utworów w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej  Umowy jak i umowy zawartej                   z wykonawcą robót.

- W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do utworów przekazanych przez Nadzór Inwestorski, w ramach niniejszej Umowy, Zamawiający zawiadomi Nadzór Inwestorski o tym fakcie. Wówczas Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

- Nadzór Inwestorski jest zobowiązany pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty 
i szkody, jakie Zamawiający poniesie w związku z określonymi w punkcie 6 roszczeniami osób trzecich.

- Nadzór Inwestorski zobowiązuje się, że realizując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy     z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 15.

Gwarancja na usługi

- Wykonawca udziela gwarancji na świadczone przez siebie usługi. Do niniejszej gwarancji stosuje się odpowiednio postanowienia przepisów art. 577 i następne k.c.

- Gwarancja zostaje udzielona na okres 5 lat licząc od dnia podpisania Protokołu końcowego.

- Gwarancja zostaje udzielona na wszystkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w trakcie wykonywania przez niego umowy, bez względu na formę w której zostały one sporządzone (zwane dalej ,,dokumentami” lub osobno ,,dokumentem”). W przypadku, gdy okaże się, że dokumenty zostały sporządzone w sposób wadliwy, tj. w szczególności:

  - w sposób sprzeczny z zasadami wiedzy technicznej (w tym sztuki budowlanej),

  - będą one sporządzone w sposób nierzetelny, w tym nieoddający rzeczywistego stanu faktycznego,

  - będą zawierały wady fizyczne lub prawne, o których mowa w art. 5561 i 5563 k.c.

- W przypadku, gdy dany dokument, okaże się wadliwy, Zamawiający będzie uprawniony do:

  - żądania sporządzenia nowego dokumentu, który nie będzie obciążony ww. wadami,

  - poprawienia dokumentu w sposób, który wyeliminuje występujące w nim wady,

  - żądania od Wykonawcy, podjęcia wszelkich działań, niezbędnych do usunięcia lub minimalizacji skutków wadliwości danego dokumentu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż enumeratywne wymienienie działań, o których mowa w ust. 4 pkt 3 nie jest możliwe, a także iż ich koszt może przekraczać wysokość jego całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. Jednocześnie oświadcza, że w ramach działań, o których mowa w ust. 4 pkt 3, zobowiązuje się w szczególności do reprezentowania Zamawiającego, w zakresie i w sposób z nim uzgodniony, przed wszelkimi organami administracyjnymi, sądowymi lub przed osobami fizycznymi bądź prawnymi, a także występowania przed tymi podmiotami we własnym imieniu oraz sporządzenia wszelkich dokumentów, koniecznych do usunięcia lub minimalizacji skutków wadliwości danego dokumentu.

- Wykonanie przez Wykonawcę czynności, o których mowa ust. 4 pkt 1-3, powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przedstawienia takiego żądania przez Zamawiającego. Jeśli w odniesieniu do czynności, o których mowa w ust. 4 pkt 3, zachowanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będzie możliwe, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wykonanie tych czynności będzie musiało nastąpić w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zamawiającego.

- W przypadku uchybienia przez Wykonawcę terminowi na usunięcie wad dokumentacji, w terminie o którym mowa w ust. 6, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wad dokumentacji, zgodnie z ust. 4 pkt 1, 2 lub 3 (według własnego wyboru), innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pokryje koszt usunięcia wad dokumentacji przez inny podmiot, w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.

§ 16.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności KC i Prawa Budowlanego.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą 
w sposób polubowny będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 
po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający:		                               Wykonawca:

Dotyczy jedynie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, złożonego w innej formie, niż w pieniądzu.

Niniejsza kara umowna obejmuje również przypadki dokonania wpisu błędnego lub niekompletnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający przed wymierzeniem kary umownej wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na uzupełnienie lub poprawienie wpisu, chyba, że stwierdzona nieprawidłowość wpływa na wykonanie Umowy lub Umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub prowadzi do nie zachowania terminu umownego lub wynikającego z przepisów prawa.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,  celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.