**Załącznik Nr 2-2 do SWZ**

**SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

**„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Wyszków w roku 2025”**

**Zestawienie dróg powiatowych objętych zadaniem bieżącego utrzymania na terenie gminy Wyszków**

**- wg długości ewidencyjnych pasów drogowych:**

- Droga nr 4403 W – 1 282 m

- Droga nr 4406 W – 9 674 m

- Droga nr 4408 W – 7 262 m

- Droga nr 4412 W – 4 190 m

- Droga nr 4413 W – 936 m

- Droga nr 4414 W – 4 271 m

- Droga nr 4415 W – 3 195 m

- Droga nr 4417 W – 4 302 m

- Droga nr 4418 W – 3 942 m

- Droga nr 4419 W – 6 506 m

- Droga nr 4422 W – 523 m

Razem **46 083 m**

w tym:

poza obszarem miejskim: 40, 129 km

na obszarze miasta Wyszków: 5, 954 km.

Przyjęte długości obliczeniowe, (w zaokrągleniu):

poza obszarem miejskim: **40, 13 km**

na obszarze miasta Wyszków: **5, 95 km**

**Zakres rzeczowy i ilościowy prac przewidzianych do wykonania ramach zadania:**

1. **POZA OBSZAREM MIEJSKIM:**
2. **Jednokrotne** **zebranie nieczystości** z pasów drogowych wraz z wywozem i przekazaniem śmieci koncesjonowanemu odbiorcy – potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

**W miesiącu marcu.**

**40,13 km x krotność: 1**

1. Kontrola stanu czystości i zbieranie nieczystości w pasach drogowych wraz z wywozem i przekazaniem śmieci koncesjonowanemu odbiorcy – potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

**W okresie: od 1 kwietnia do 15 grudnia**

**Na bieżąco przez cały okres realizacji zadania, co najmniej 1- krotnie w każdym miesiącu.**

**40,13 km x krotność: 9,5**

1. Omiatanie ulic i zatok na terenie miejscowości Kamieńczyk, Rybno, Rybienko Nowe, w tym oczyszczenie opasek i odsłonięcie krawężników wraz z zebraniem, usunięciem i wywozem ziemi, nieczystości, liści i trawy.

**3,65 km x krotność: 2**

1. Wykaszanie poboczy dróg o szerokości do 1,50 m.

Na odcinkach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego

40,13 km x 2 = **80,26 km x krotność: 3**

1. Wykaszanie rowów przydrożnych (skarpa, dno rowu, przeciwskarpa)

Na odcinkach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego

**9.000,00 m2 x krotność: 1**

1. Wycinka zakrzaczeń z pasów drogowych

– bez względu na średnicę i wysokość, wraz z zagospodarowaniem materiału z wycinki, spryskaniem odrostów środkiem o działaniu rażącym i uprzątnięciem miejsca wycinki.

W miejscach każdorazowo wskazanych przez Zamawiającego

**1.000,00 m2 x krotność 1**

1. **NA OBSZARZE MIASTA WYSZKÓW:**
2. **Jednokrotne zebranie nieczystości** z pasów drogowych ulic miejskich (I. Daszyńskiego, Świętojańska, Aleja Wolności, Jagiellońska, Zakręzie) wraz z wywozem i przekazaniem śmieci koncesjonowanemu odbiorcy

– potwierdzone odpowiednimi dokumentami

**W miesiącu marcu.**

**5,95 km x krotność: 1**

1. Kontrola stanu czystości i zbieranie nieczystości w pasach drogowych ulic miejskich (I. Daszyńskiego, Świętojańska, Aleja Wolności, Jagiellońska, Zakręzie) wraz z wywozem i przekazaniem śmieci koncesjonowanemu odbiorcy – potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

**W okresie: od 1 kwietnia do 15 grudnia**

Na bieżąco przez cały okres realizacji zadania, co najmniej 1- krotnie w każdym miesiącu.

**5,95 km x krotność: 9,5**

1. Omiatanie jezdni ulic, zatok i parkingów, w tym oczyszczenie opasek i odsłonięcie krawężników wraz z zebraniem, usunięciem i wywozem ziemi, nieczystości, liści i trawy.

* ul. I Daszyńskiego i ul. Świętojańska – 3 530 m + Aleja Wolności - 1 250 m + ul. Jagiellońska - 240 m + ul. Zakręzie – 1 280 m

Razem:

**6,30 km x krotność: 4**

1. Omiatanie chodników, w tym usuwanie trawy między elementami drobnowymiarowymi wraz z zebraniem, usunięciem i wywozem ziemi, nieczystości, liści i trawy.

* ul. I. Daszyńskiego i ul. Świętojańska – 5 250 m + Aleja Wolności – 2 400 m + ul. Jagiellońska – 230 m + ul. Zakręzie – 1 200 m = 9 080 m x 2 m średnia szerokość

Razem:

**18 160 m2 x krotność: 4**

1. Koszenie trawników z wygrabieniem i wywozem skoszonego pokosu oraz zebranie i wywóz nieczystości widocznych po wykoszeniu.

* ul. Świętojańska (od ul. Komunalnej do ul. Sosnowej) - 1 350 x 12 m śr. szerokości = 16 200m2
* ul. I Świętojańska (od ul. Daszyńskiego do ul. Komunalnej) = 6 000 m2,
* ul. Daszyńskiego = 960 m2
* Aleja Wolności = 6 540 m2,
* ul. Jagiellońska = 460 m2
* ul. Zakręzie = 6 200 m2

Razem:

**36 360 m2 x krotność: 5**

1. Wygrabianie i wywiezienie liści, w tym wygrabianie, usunięcie i wywóz liści z trawników, liści znajdujących się na jezdni przy krawężnikach oraz liści z chodników przy grabionych trawnikach.

* ul. I. Daszyńskiego i ul. Świętojańska – 3 800 m, Aleja Wolności – 1 900 m, ul. Jagiellońska – 230 m = 5 930 m x 3 m średnia szerokość

Razem:

**17 790 m2 x krotność: 4**

1. Bieżąca pielęgnacja zieleni niskiej (krzewów i klombów) w pasach drogowych ulic miejskich (ul. I. Daszyńskiego, ul. Świętojańska i Al. Wolności), **w miesiącach: od kwietnia do listopada**, obejmująca: odchwaszczanie, podlewanie (w przypadku konieczności), cięcia pielęgnacyjne, uzupełnianie wyściółkowania korą – wg potrzeb.

**ryczałt za całość prac w okresie realizacji zadania**

**UWAGA:**

Podane wyżej ilości i krotności poszczególnych prac mogą ulegać zmianom w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Ilości te są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości i krotności poszczególnych elementów w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, w zależności od potrzeb.